Considerando a ABNT NBR 14653-1, a ABNT NBR 14653-2, a Norma IBAPE/SOBREA de Avaliação em Massa para Fins Tributários (2023) e os padrões internacionais da IAAO (International Association of Assessing Officers), o ideal não é criar apenas um "avaliador de imóveis", mas sim uma Plataforma de Avaliação Imobiliária em Massa para Fins Tributários, auditável, transparente e defensável juridicamente.

Arquitetura Recomendada

Módulo 1 – Cadastro Imobiliário Multifinalitário

Base de dados contendo:

- Inscrição imobiliária

- Logradouro

- Bairro

- CEP

- Coordenadas geográficas

- Área do terreno

- Área construída

- Testada

- Padrão construtivo

- Idade aparente

- Estado de conservação

- Uso do imóvel

- Zoneamento

- Valor venal atual

- Histórico de avaliações

Fontes

- Cadastro Imobiliário Municipal

- Cartografia

- SIG Municipal

- IPTU

- ITBI

- Registro de Imóveis

- Dados geoespaciais

A Norma IBAPE/SOBREA enfatiza que a qualidade do cadastro é um dos pilares fundamentais da avaliação em massa.

Módulo 2 – Coleta Automática de Mercado

Captura de dados

Venda

- Portais imobiliários

- Escrituras

- ITBI

- Leilões

Locação

- Imobiliárias

- Portais especializados

Banco de transações

Campos:

- Valor anunciado

- Valor efetivamente negociado

- Área

- Bairro

- Padrão

- Data da transação

- Latitude

- Longitude

Todos os registros devem possuir rastreabilidade e data de coleta.

Módulo 3 – Saneamento Estatístico

Aplicação automática de:

Exclusão de outliers

- Z-Score

- IQR

- Mahalanobis

Normalização

- Área

- Idade

- Localização

Validação

- Dados incompletos

- Valores incompatíveis

- Duplicidades

A NBR 14653 exige tratamento técnico dos dados de mercado e análise de consistência da amostra.

Módulo 4 – Modelagem Hedônica

Variáveis independentes:

| Variável | Peso estimado |
| --- | --- |
| Bairro | Alto |
| Área terreno | Médio |
| Área construída | Alto |
| Padrão construtivo | Alto |
| Conservação | Médio |
| Idade | Médio |
| Frente | Baixo |
| Topografia | Médio |
| Zoneamento | Alto |

Modelos:

Regressão Linear Múltipla

Modelo principal.

Random Forest

Modelo secundário.

XGBoost

Modelo comparativo.

A recomendação normativa é que o modelo seja interpretável e auditável, motivo pelo qual a regressão hedônica deve ser a principal metodologia.

Módulo 5 – Geoprocessamento

Mapa GIS integrado.

Camadas:

- Bairros

- Zoneamento

- Equipamentos urbanos

- Escolas

- Hospitais

- Transporte

- Áreas de risco

Ferramentas:

- PostGIS

- QGIS

- Leaflet

- Mapbox

Módulo 6 – Avaliação em Massa

Para cada imóvel:

Valor Unitário Básico
       ×
Fator Localização
       ×
Fator Área
       ×
Fator Conservação
       ×
Fator Padrão
       ×
Fator Idade
=
Valor de Mercado

Depois:

Valor de Mercado
×
Percentual Legal Municipal
=
Valor Venal Tributário

Metodologia alinhada à avaliação em massa utilizada internacionalmente pela IAAO.

Módulo 7 – Auditoria Estatística

Indicadores obrigatórios:

COD

Coefficient of Dispersion

Meta:

- Residencial ≤ 15%

PRD

Price Related Differential

Meta:

- 0,98 a 1,03

Mediana

Razão:

Avaliação / Venda

Meta:

- Entre 0,90 e 1,10

Esses indicadores são amplamente utilizados pela IAAO para validar modelos de avaliação em massa.

Módulo 8 – Inteligência Artificial Explicável

Evitar "caixa-preta".

Para cada avaliação:

Exibir:

- Imóveis comparáveis utilizados

- Distância geográfica

- Variáveis consideradas

- Peso de cada variável

- Intervalo de confiança

Isso é fundamental para defesa administrativa e judicial.

Módulo 9 – Geração Automática de Laudos

Laudo PDF contendo:

Identificação

- Imóvel

- Proprietário

Fundamentação

- NBR 14653-1

- NBR 14653-2

- Norma IBAPE/SOBREA 2023

Metodologia

- Método comparativo

- Regressão hedônica

Estatísticas

- R²

- COD

- PRD

- Intervalo de confiança

Valor Final

- Mercado

- Venal

Os requisitos mínimos de laudo estão previstos na NBR 14653.

Módulo 10 – Contestação do Contribuinte

Portal para impugnação.

Permitir:

- Upload de documentos

- Fotos

- Laudos particulares

- Solicitação de vistoria

Fluxo:

Contribuinte
      ↓
Análise Técnica
      ↓
Nova Avaliação
      ↓
Parecer

Arquitetura Tecnológica (compatível com seu projeto)

Como você já está migrando do Streamlit para Next.js, eu utilizaria:

Front-end

- Next.js 15

- TypeScript

- Tailwind

- ShadCN

Backend

- FastAPI

Banco

- PostgreSQL

- PostGIS

IA

- OpenAI

- Scikit-Learn

- XGBoost

GIS

- QGIS

- Leaflet

Relatórios

- PDFKit

- DOCX

Hospedagem

- Railway

- Supabase

Roadmap de Implantação

Fase 1 (30 dias)

- Cadastro imobiliário

- Importação IPTU

- Georreferenciamento

Fase 2 (60 dias)

- Banco de mercado

- Coleta automática

Fase 3 (90 dias)

- Regressão hedônica

- Avaliação em massa

Fase 4 (120 dias)

- Painéis gerenciais

- Laudos automáticos

Fase 5 (150 dias)

- Contestação eletrônica

- Auditoria estatística

Fase 6 (180 dias)

- IA explicável

- Revisão normativa

- Homologação técnica

Para a CIF/SEFAZ Salvador, eu acrescentaria ainda um módulo específico de integração com IPTU, ITBI, Nota Salvador, Cadastro Mercantil e SIG Municipal, permitindo identificar divergências entre valor venal, valor de mercado e valor declarado em transações imobiliárias, sempre preservando a finalidade tributária prevista na legislação municipal e nas normas de avaliação em massa.

tenho os dados do cadastro de todos os imóveis, os dados de transações de 2021 a 2025 e a captura de anúncios da internet. quero um plano de saneamento dos dados e construção de um modelo com base nas normas

Vou estruturar o plano em duas partes: primeiro o saneamento técnico-jurídico dos dados, depois a construção/validação do modelo com trilha de auditoria conforme ABNT/IBAPE/IAAO.

Pensou por 6s

Segue um plano normativo e técnico para saneamento e modelagem.

Plano de saneamento e construção do modelo

1. Separar as bases por finalidade

Crie três bases-mãe:

A. Cadastro imobiliário

- inscrição imobiliária;

- endereço;

- bairro/setor/quadra/lote;

- área do terreno;

- área construída;

- uso;

- padrão construtivo;

- conservação;

- idade aparente;

- testada;

- zoneamento;

- coordenadas.

B. Transações 2021–2025

- ITBI/escritura;

- valor declarado;

- data;

- tipo de negócio;

- comprador/vendedor anonimizados;

- imóvel vinculado;

- forma de pagamento, quando houver;

- indício de transação atípica.

C. Anúncios de internet

- portal;

- data da captura;

- valor anunciado;

- endereço aproximado;

- área;

- quartos/vagas, se houver;

- tipo de imóvel;

- link/fonte;

- status: ativo, removido, repetido, suspeito.

A NBR 14653-1 e a NBR 14653-2 exigem qualidade, quantidade e confiabilidade dos dados amostrais para definição de metodologia, grau de fundamentação e precisão.

2. Padronização inicial

Antes de qualquer modelo:

- padronizar logradouros;

- corrigir CEP, bairro e setor;

- unificar tipos de imóvel;

- converter áreas para m²;

- converter valores para R$/m²;

- corrigir datas;

- geocodificar todos os imóveis;

- eliminar duplicidades;

- criar identificador único do imóvel.

Exemplo de chave técnica:

inscricao_imobiliaria + coordenada + endereço_normalizado

3. Tratamento monetário

Como há dados de 2021 a 2025, os valores precisam ser trazidos para uma data-base única.

Sugestão:

valor_corrigido = valor_original × índice de atualização até a data-base

Pode usar:

- IPCA;

- IVG-R, se aplicável;

- índice municipal;

- índice setorial próprio calculado por transações.

A data-base deve constar expressamente no relatório técnico.

4. Classificação das transações

Classifique cada transação como:

| Classe | Uso |
| --- | --- |
| Transação válida | entra no modelo |
| Transação suspeita | vai para análise manual |
| Transação excluída | não entra no modelo |

Excluir ou marcar com suspeição:

- transações entre parentes;

- integralização de capital;

- doação disfarçada;

- permuta sem valor claro;

- valor muito abaixo/acima da mediana local;

- imóvel com área divergente;

- imóvel sem localização confiável;

- transações com dados incompletos.

A IAAO recomenda validação estatística com testes de razão entre valor estimado e preço observado, além de medidas como COD e PRD.

5. Tratamento dos anúncios

Anúncio não é venda. Portanto, deve ter peso menor.

Classifique anúncios em:

| Tipo | Tratamento |
| --- | --- |
| Anúncio único confiável | pode entrar como evidência secundária |
| Anúncio repetido | consolidar |
| Anúncio antigo | reduzir peso |
| Anúncio sem endereço | usar apenas por zona/bairro |
| Anúncio incompatível | excluir |

Aplicar fator de desconto entre preço anunciado e provável preço de fechamento, calculado por comparação com transações reais.

6. Criação da amostra técnica

Monte uma base analítica única:

imóvel + características cadastrais + localização + transação/anúncio + valor corrigido

Variável-alvo principal:

valor_unitario_m2 = valor_corrigido / área_construída

Para terrenos:

valor_unitario_terreno = valor_corrigido / área_terreno

Separe modelos por:

- apartamento;

- casa;

- lote;

- sala comercial;

- loja;

- galpão;

- imóvel especial.

Não misture tipologias muito diferentes no mesmo modelo.

7. Detecção de outliers

Aplicar em camadas:

Primeira camada — regras cadastrais

- área zero;

- valor zero;

- área construída maior que limite plausível;

- imóvel sem coordenada.

Segunda camada — estatística

- IQR;

- Z-score robusto;

- distância de Mahalanobis;

- resíduos padronizados.

Terceira camada — espacial

- comparar R$/m² com imóveis próximos;

- mapa de calor;

- clusters por bairro/setor.

Nunca excluir automaticamente sem registrar o motivo.

8. Modelo principal

Pela NBR 14653-2, o caminho mais defensável é o método comparativo direto de dados de mercado com tratamento científico por inferência estatística.

Modelo inicial recomendado:

log(valor_m2) =
β0
+ β1 área
+ β2 padrão
+ β3 conservação
+ β4 idade
+ β5 localização
+ β6 zoneamento
+ β7 tipologia
+ β8 distância a polos urbanos
+ erro

Use regressão hedônica como modelo oficial principal.

Modelos auxiliares:

- Random Forest;

- XGBoost;

- LightGBM;

- CatBoost.

Mas para decisão oficial, o modelo precisa ser explicável e auditável.

9. Variáveis recomendadas

| Grupo | Variáveis |
| --- | --- |
| Localização | bairro, setor fiscal, coordenadas, distância ao centro, eixo comercial |
| Terreno | área, testada, profundidade, esquina, topografia |
| Construção | área construída, padrão, conservação, idade |
| Uso | residencial, comercial, misto, industrial |
| Mercado | ano, fonte, tipo de transação |
| Urbanismo | zoneamento, infraestrutura, centralidade |

10. Validação normativa

Separar:

70% treino
15% validação
15% teste

Indicadores mínimos:

- R² ajustado;

- erro médio absoluto;

- erro percentual absoluto mediano;

- análise dos resíduos;

- normalidade dos resíduos;

- multicolinearidade;

- significância das variáveis;

- intervalo de confiança;

- COD;

- PRD;

- mediana da razão avaliação/preço.

A IAAO usa COD para medir uniformidade das avaliações; quanto menor o COD, mais uniforme o modelo.

11. Indicadores de aceitação

| Indicador | Meta inicial |
| --- | --- |
| Mediana avaliação/preço | 0,90 a 1,10 |
| COD residencial | até 15% |
| PRD | 0,98 a 1,03 |
| Erro mediano absoluto | até 20% |
| R² ajustado | preferencialmente acima de 0,70 |

Para áreas heterogêneas, pode haver tolerância maior, desde que justificada tecnicamente.

12. Auditoria e rastreabilidade

Cada avaliação deve guardar:

- versão do modelo;

- data-base;

- dados usados;

- imóveis comparáveis;

- variáveis consideradas;

- coeficientes;

- intervalo de confiança;

- motivo de exclusão de amostras;

- logs de saneamento;

- responsável técnico.

Isso é essencial para impugnações administrativas e defesa judicial.

13. Fluxo final do sistema

Cadastro imobiliário
        ↓
Transações 2021–2025
        ↓
Anúncios da internet
        ↓
Padronização
        ↓
Georreferenciamento
        ↓
Saneamento
        ↓
Amostra validada
        ↓
Modelo hedônico
        ↓
Validação COD / PRD / mediana
        ↓
Valor de mercado
        ↓
Valor venal tributário
        ↓
Relatório técnico

14. Produto mínimo viável

Começaria por um MVP com:

- apartamentos residenciais;

- bairros com maior volume de transações;

- transações reais como base principal;

- anúncios apenas como apoio;

- regressão hedônica;

- painel com mapa, resíduos e comparáveis;

- relatório técnico com NBR 14653, IBAPE/SOBREA e IAAO.

Esse caminho é mais seguro, auditável e defensável para uso tributário.