Plano de Construção do

Modelo de Avaliação Imobiliária

para o ITIV

Valor Compatível com o Mercado via Precificação Hedônica

# 1. Contexto e Motivação

O sistema DTI (Declaração de Transmissão Imobiliária) utiliza atualmente o VVA (Valor Venal Atualizado) como piso para a base de cálculo do ITIV. Essa abordagem apresenta dois problemas estruturais:

- O VVA frequentemente não reflete o valor de mercado do imóvel — pode ser superior ou inferior ao preço real de negociação.

- Contribuintes que declaram abaixo do VVA são automaticamente tributados com base nele, mesmo que o valor declarado seja compatível com o mercado.

- Isso gera um estoque crescente de impugnações administrativas e judiciais, com custo de contencioso para o município.

A Lei Complementar Federal e o Decreto municipal publicado recentemente estabelecem que o valor do ITIV deve ser estimado com base em critérios técnicos que considerem pelo menos um dos seguintes elementos: análise do mercado imobiliário, informações dos cartórios de notas, localização, tipologia, destinação, padrão construtivo e outros parâmetros do imóvel.

O objetivo deste projeto e construir um modelo estatístico que estime o valor compatível com o mercado para qualquer imóvel transmitido no município, de forma tecnicamente defensável e juridicamente fundamentada.

# 2. Objetivo do Projeto

Construir uma plataforma interna que:

- Estime o valor de mercado de imóveis transmitidos com base em dados históricos de transações (ITIV) e de anúncios imobiliários.

- Retorne ao DTI, via API, o valor compatível com o mercado e uma memória de cálculo com o peso de cada parâmetro.

- Permita classificar o estoque atual de processos impugnados como compatível ou incompatível com o mercado, subsidiando decisões da DRM e da Procuradoria.

- Reduza o volume de impugnações futuras ao oferecer ao contribuinte, no momento da declaração, um retorno técnico fundamentado.

# 3. Arquitetura da Solução

A solução e composta por três camadas interligadas:

| Camada | Componente | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Dados | Base ITIV (DTI) | 149 mil transações 2021-2026 com área, tipologia, localização, valores |
| Dados | Anúncios web | Scarpin de Zap Imóveis, OLX e Viva Real — preço pedido atual por região |
| Modelo | Regressão hedônica | Modelo explicável com coeficientes por parâmetro (defensável judicialmente) |
| Modelo | Boost + SHAP | Modelo de alta acurácia com explicação por variáveis para cada avaliação |
| API | FastAPI interna | Endpoint consultado pelo DTI e pela equipe da SEFAZ para avaliação de imóveis |
| Interface | Tela DTI | Retorno ao contribuinte com valor estimado, comparativo e memória de cálculo |

# 4. Fontes de Dados

## 4.1 Planilha ITIV — Dados de Transações

A base já disponível (arquivo 'Dados ITIV.xlsx') contém 149.432 registros de transmissões imobiliárias entre 2021 e 2026. Os campos mais relevantes para o modelo são:

| Campo | Papel no Modelo |
| --- | --- |
| VLTRANSACAO | Variável-alvo: valor real da transação |
| VLAREAUSOPRIV / VLAREACONSTR | Area privativa — variável mais explicativa do valor |
| VLAREATERRENO | Area de terreno (casas e terrenos) |
| DSSUBUNIDADE | Tipologia: apartamento, casa, sala, loja, terreno... |
| NUPAVIMENTOUNIDADE | Andar da unidade — impacto no valor (especialmente apartamentos) |
| CDSETORFISCAL | Proxy de bairro/região fiscal |
| VLCOORDGEOX / VLCOORDGEOY | Coordenadas UTM — permite análise espacial e kNN geográfico |
| NUPAVIMENTOS | Número de pavimentos do edifício |
| DTSOLICITACAO | Data da transação — para deflação pelo IPCA/INPC |
| VLFCTERRENO / VLFCCONSTRUCAO | Fatores de correção cadastral |

Filtros necessários antes da modelagem 1) Manter apenas DSTIPOTRANSACAO = 'Compra e Venda' 2) Remover VLTRANSACAO = 0 ou valores declarados abaixo de 20% do VVA (subfaturamento extremo) 3) Manter apenas DSSITUACAOTRANSMISSAO = 'Baixado' ou 'Liberado' (transações concluídas) 4) Deflacionar VLTRANSACAO pelo IPCA acumulado a partir da DTSOLICITACAO

## 4.2 Anúncios Imobiliários Web

Os anúncios trazem informações que a base ITIV não possui — especialmente o preço de mercado atual e atributos qualitativos como número de quartos, suítes e vagas. As fontes recomendadas são:

- Zap Imóveis / Viva Real (mesmo grupo): maior volume de anúncios em Salvador

- OLX Imóveis: perfil de mercado mais popular

- FipeZap: indice agregado por m²/bairro (complementar, não individual)

Campos a coletar por anúncio:

| Campo | Uso no Modelo |
| --- | --- |
| Endereço / bairro | Geocodificação para lat./lon. e vínculo com setor fiscal |
| Tipo de imóvel | Tipologia (apartamento, casa, sala...) |
| Area privativa (m2) | Principal variável explicativa — harmonizar com VLAREAUSOPRIV |
| Quartos / suítes / vagas | Variáveis de qualidade não presentes no ITIV |
| Andar | Impacto no valor — cruzar com NUPAVIMENTOUNIDADE |
| Valor pedido (R$) | Preço de oferta — base para valor/m2 por região |
| Data do anúncio | Filtragem temporal (últimos 90-180 dias) |

Atenção: viés de anúncios O preço pedido em anúncio e superior ao preço transacionado (tipicamente 5-15% acima em Salvador). Os anúncios não devem ser usados como variável-alvo do modelo, mas como dados auxiliares para estimar o preço/m2 médio da vizinhança — uma variável de contexto geográfico que complementa as transações reais do ITIV.

# 5. Metodologia do Modelo

Recomenda-se uma abordagem em dois modelos complementares, que se reforçam mutuamente:

## 5.1 Modelo 1 — Regressão Hedônica (Explicável)

Estima o log do valor por m2 como função linear das características do imóvel:

log(valor/m2) = b0 + b1*log(área) + b2*andar + b3*tipologia + b4*setor fiscal + b5*data + erro

Vantagens desta abordagem:

- Coeficientes interpretáveis: b1 = impacto percentual da área, b4 = prêmio/desconto por setor fiscal

- Auditável e defensável juridicamente — cada avaliação tem uma memória de cálculo explicita

- Pode ser estimada com OLS ou regressão com efeitos fixos por setor fiscal

- Adequada para a tela de retorno ao contribuinte no DTI

## 5.2 Modelo 2 — Gradient Boosting com SHAP (Alta Acurácia)

Modelo XGBoost ou LightGBM treinado sobre as mesmas variáveis, capturando interações e não-linearidades que a regressão não captura (ex.: apartamento no 20 andar em Pituba vs. no 2 andar no Subúrbio).

Variáveis de entrada sugeridas:

| Variável | Origem | Descrição |
| --- | --- | --- |
| area_privativa | ITIV | Area de uso privativo em m2 |
| tipologia | ITIV | Apartamento, Casa, Sala, Loja, Terreno... |
| andar | ITIV | Pavimento da unidade |
| setor_fiscal | ITIV | Código do setor fiscal (região) |
| n_pavimentos | ITIV | Total de andares do edifício |
| mediana_m2_vizinhanca | Anúncios | Mediana do valor/m2 dos anúncios num raio de 500m (últimos 90 dias) |
| ano_mes_transacao | ITIV | Controle temporal após deflação |
| fc_terreno / fc_construcao | ITIV | Fatores cadastrais de correção |

Os valores SHAP de cada previsão geram automaticamente a memória de cálculo — mostrando o impacto de cada variável no valor final, que pode ser classificado como Baixo / Médio / Alto impacto sem revelar os pesos internos do modelo ao contribuinte.

## 5.3 Tratamento de Subfaturamento

O maior risco de contaminação do modelo e treinar com valores declarados subfaturados. A estratégia recomendada e:

- Treinar um modelo preliminar (Modelo 1) com todos os dados filtrados.

- Identificar registros cujo valor declarado e inferior a 60% do valor previsto pelo modelo — candidatos a subfaturamento.

- Remover esses registros do conjunto de treino definitivo.

- Retreinar o modelo final sem os outliers de subfaturamento.

# 6. Produto Final — O que a API Retorna

A API interna será consultada pelo sistema DTI e pela equipe da SEFAZ. Para cada imóvel, retornara:

{ "inscricao": "2009-9", "valor_declarado": 500000, "valor_compativel_mercado": 720000, "compativel": false, "diferenca_percentual": -30.6, "memoria_calculo": { "area_privativa_m2": 85, "mediana_m2_regiao": "R$ 8.470/m2", "impacto_andar": "+3,2% (andar 8 de 10)", "impacto_localizacao": "Setor 141 - Pituba (alto impacto)", "deflator_aplicado": "IPCA acumulado: +18,3%" } }

O DTI usa esse retorno para exibir ao contribuinte, na própria tela de declaração, uma mensagem do tipo:

Exemplo de mensagem ao contribuinte no DTI O imóvel localizado no Setor 141 (Pituba), tipologia Apartamento, área de 85m2, andar 8 de 10, está sendo comercializado na média por R$ 8.470/m2 nesta região. O valor compatível com o mercado estimado e de R$ 720.000. O valor informado (R$ 500.000) representa uma diferença de 30,6% abaixo do valor de mercado. Caso confirmada a declaração, o imóvel ficara sujeito a fiscalização e possível lançamento complementar.

# 7. Uso para o Estoque Atual de Processos

Além de prevenir impugnações futuras, o mesmo modelo será utilizado para tratar o estoque atual de aproximadamente 1.500 processos em tramite na procuradoria. O fluxo proposto e:

| Passo | Ação | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rodar o modelo sobre todos os processos do estoque | CIF |
| 2 | Classificar cada processo como compatível ou incompatível com o mercado | Modelo |
| 3 | Processos compatíveis: liberar e encerrar sem contencioso | DRM |
| 4 | Processos incompatíveis: encaminhar para laudo técnico (empresa credenciada SEMAP) | DRM |
| 5 | Laudo fundamenta lançamento complementar ou arbitramento na fiscalização | SEMAP / SEFAZ |
| 6 | Valores pequenos: liberar independentemente, evitar custo de contencioso | DRM (decisão já em curso) |

# 8. Cronograma de Implantação

| Semana | Entrega | Descricao |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Limpeza e EDA | Filtros da base ITIV, análise exploratória, identificação de outliers e subfaturamentos |
| 2-3 | Coleta de anúncios | Scraper de Zap/OLX, geocodificação, cálculo de mediana/m2 por região |
| 3-4 | Harmonização | Join especial ITIV x anúncios, feature engineering, deflação temporal |
| 4-5 | Modelo hedônico | Regressão hedônica base, validação por tipo e por região, métricas MAE/MAPE |
| 5-6 | XGBoost + SHAP | Modelo de alta acurácia, valores SHAP, geração automática de memória de cálculo |
| 6-7 | API (FastAPI) | Endpoint interno, simulação de todas as transações de 2025 para estimar impacto na arrecadação |
| 7-8 | Relatório de validação | Documento com amostra de avaliações para validação por Marco e outros especialistas |
| 9-12 | Integração DTI | Adaptação das telas do DTI para exibir retorno ao contribuinte (última etapa) |

# 9. Métricas de Qualidade

O modelo será avaliado pelas seguintes métricas, calculadas por segmento (tipologia x região):

| Metrica | O que mede | Meta |
| --- | --- | --- |
| MAE (Erro Absoluto Médio) | Diferença média em R$ entre valor previsto e real | < R$ 50.000 |
| MAPE (Erro Percentual Médio) | Diferença percentual média entre previsto e real | < 15% |
| R² (Coeficiente de determinação) | Proporção da variância explicada pelo modelo | > 0,80 |
| Cobertura por segmento | Proporção de imóveis com previsão dentro de ±20% do valor real | > 70% |

Importante: o modelo será avaliado separadamente por tipologia (apartamento, casa, sala, etc.) e por região (setor fiscal). Segmentos com poucos dados deverão usar estimativas de regiões vizinhas via suavização espacial.

# 10. Riscos e Mitigações

| Risco | Impacto | Mitigacao |
| --- | --- | --- |
| Dados de transação com subfaturamento sistemático | Alto | Detectar e remover em 2 etapas de treinamento |
| Anúncios com preço muito acima das transações | Médio | Usar anúncios apenas como dado de contexto, não como alvo |
| Poucos dados em regiões periféricas | Médio | Suavização espacial por setores vizinhos; regularização no modelo |
| Impacto negativo na arrecadação | Alto | Simular com transações de 2025 antes de qualquer implantação |
| Contestação jurídica do modelo | Médio | Usar regressão hedônica + laudo SEMAP como fundamentação oficial |
| Atraso na integração do DTI | Baixo | API pode ser usada internamente pela DRM antes da integração ao DTI |

# 11. Próximos Passos Imediatos

- Validar os dados de transação com Ronald e Ana Ligia (quem tem o estoque de processos).

- Definir a ferramenta de scraping e iniciar coleta de anúncios de Salvador.

- Converter as coordenadas UTM (VLCOORDGEOX/Y) para lat./lon. e criar o mapa de setores fiscais.

- Executar análise exploratória completa da planilha ITIV e documentar as regras de limpeza.

- Agendar reunião de alinhamento para definir o cronograma oficial e apresentar ao DRM.