# Parecer Técnico — Riscos do Modelo de Avaliação de Apartamentos (ITIV)

Coordenadoria de Inteligência Fiscal — SEFAZ Salvador

Referência: Engenharia de Parâmetros (Etapas 1–7) e Lista Final de Parâmetros — Apartamentos

Data de emissão: 08/07/2026  |  Elaboração: Coordenadoria de Inteligência Fiscal  |  Destinatário: Equipe técnica do projeto de avaliação imobiliária (ITIV)

Objetivo do documento: apontar riscos identificados na revisão técnica, apresentar as análises realizadas para dimensioná-los e registrar as soluções técnicas adotadas antes do treino do modelo (Etapa 4).

## Resumo Executivo

| Risco | Criticidade | Encaminhamento técnico |
| --- | --- | --- |
| 1. Contaminação do alvo | Crítica | Resolver antes do treino, conforme critério definido neste parecer |
| 4. Regressividade vertical (COD/PRD/PRB) | Crítica | Medir no modelo novo antes da aprovação final |
| 9. Tempo não tratado (+51% de 2021 a 2026) | Crítica | Homogeneização temporal definida antes do treino |
| 2. Estimativa pontual vs. faixa | Alta | Regra de inferência adotada — não bloqueia o treino |
| 3. Duplicidade sem trava técnica | Alta | Trava técnica implementada no pipeline |
| 10. Tipo de modelo × norma | Alta | Estratégia de fundamentação registrada neste parecer |
| 5. Vazamento espacial no split | Média-alta | Medido em 02/07/2026 — não se confirmou (erro mediano 18,4% × 18,2%) |
| 6. Vazamento no proxy KNN | Média-alta | Auditado — regra de vizinhança exclusiva do treino é requisito de código da Etapa 4 |
| 7. Coeficiente de segurança sem custo-benefício | Média | Refinamento previsto após o treino, antes da produção |
| 8. Ausência de "andar" não aleatória | Baixa-média | Avaliação conduzida em paralelo ao treino |

## Como ler este documento

Cada risco é apresentado em três blocos: o que é o risco (explicação didática), como foi ou será medido (análise técnica) e qual a solução adotada. Os riscos estão detalhados na Seção 1 na ordem em que foram mapeados; a criticidade de cada um, para fins de priorização, está no Resumo Executivo acima.

## 1. Riscos Encontrados

### Risco 1 — Contaminação do alvo (a variável que queremos prever já contém o problema que queremos detectar)

Explicação didática: o modelo será treinado para aprender o padrão “características do imóvel → valor de mercado” usando como referência VLTRANSACAO, isto é, o valor que o contribuinte declarou na transação. Mas o próprio objetivo do sistema é encontrar contribuintes que declararam um valor distante do mercado — ou seja, declararam errado de propósito. Isso cria um paradoxo: se uma parcela relevante das transações de treino já é subdeclarada, o modelo aprende que aquele padrão de “imóvel bom, valor baixo” é normal, e passa a não sinalizar exatamente os casos que deveria pegar. É como treinar um detector de mentiras usando depoimentos que já contêm mentiras não identificadas como exemplo de “verdade”.

Isso é diferente de outlier estatístico. Um outlier (ex.: venda de R$ 0,01) é fácil de identificar e remover. Subdeclaração “normal” (ex.: imóvel de R$ 500 mil declarado por R$ 400 mil) fica dentro da distribuição normal de preços e não é pega por nenhum critério estatístico — ela se mistura ao ruído legítimo do mercado (negociação, urgência de venda, relação entre as partes, etc.).

### Risco 2 — Uso de estimativa pontual em decisão que deveria usar faixa de confiança

Explicação didática: o R² dos modelos diagnósticos ficou entre 0,50 e 0,70 — ou seja, o modelo explica de 50% a 70% da variação dos preços. Isso é um resultado tecnicamente bom para esse tipo de problema, mas significa que, para um imóvel específico, o valor previsto tem uma margem de erro considerável. Se o sistema simplesmente compara “valor declarado” contra “valor previsto pelo modelo” e sinaliza quando a diferença é grande, ele vai gerar falsos positivos: contribuintes que declararam corretamente, mas cujo imóvel tem alguma característica não capturada pelo modelo (reforma, vista, estado de conservação), ficarão marcados como suspeitos só porque a previsão pontual errou.

### Risco 3 — Duplicidade de transações e trava técnica de deduplicação

Explicação didática: foram encontrados 13.239 registros que parecem ser a mesma venda repetida (mesma inscrição, data e valor, mesmas partes). A equipe decidiu manter esses registros na base histórica; a orientação técnica deste parecer é contar cada venda uma única vez no treino, para que o modelo não aprenda um padrão de preço distorcido pela repetição. Essa regra foi implementada como trava de código (ver Seção 4), que impede o treino caso a contagem de linhas únicas não corresponda ao esperado — evitando que a mesma venda entre várias vezes e distorça a curva aprendida.

### Risco 4 — Regressividade vertical (COD/PRD/PRB fora da meta)

Explicação didática: existem três métricas padrão (usadas por órgãos de avaliação em massa, como o IAAO) para saber se um modelo de avaliação trata igual os imóveis baratos e os caros:

- COD mede a dispersão geral dos erros (precisão). Meta: ≤15%. Os modelos diagnósticos ficaram em 23,6%–25,3% — melhor que o valor venal atual (35,4%), mas ainda fora da meta.

- PRD compara a média das razões avaliação/venda com a razão agregada. Um valor acima de 1,03 indica que imóveis baratos tendem a ser sobreavaliados proporcionalmente mais que imóveis caros. Os modelos ficaram em 1,127–1,156 — pior que o valor venal atual (1,115).

- PRB é uma versão mais robusta do mesmo teste. Valores negativos abaixo de -0,05 confirmam a mesma distorção. Os modelos ficaram em -0,054 e -0,077 — também piores que o valor venal atual (-0,015).

Na prática: os três indicadores apontam na mesma direção — os modelos diagnósticos atuais tendem a avaliar proporcionalmente mais alto os imóveis baratos e proporcionalmente mais baixo os imóveis caros, e essa distorção é maior que a do sistema atual que está sendo substituído. Isso tem duas consequências: (1) risco de equidade tributária — contribuintes de imóveis mais baratos ficam mais expostos a sinalização indevida; (2) risco jurídico — a distorção sistemática é um argumento técnico forte para contestação em processo administrativo ou judicial.

Nota: esses números são do modelo atual (treinado na base antiga), não do modelo novo com as decisões desta Lista Final. Ainda assim, a tendência regressiva já presente é um sinal de alerta que não deve ser assumido como “resolvido automaticamente” pelas melhorias de R².

### Risco 5 — Vazamento espacial no split treino/teste

Situação em 02/07/2026: medido e não confirmado — ver detalhamento na Seção 4. O texto abaixo descreve o risco tal como mapeado originalmente.

Explicação didática: a divisão entre treino, validação e teste foi feita por sorteio aleatório. Para imóveis, isso é um problema sutil: apartamentos do mesmo prédio (ou de prédios muito próximos) têm características muito parecidas — mesma localização, mesma idade, muitas vezes o mesmo padrão construtivo. Se um sorteio aleatório colocar unidades do mesmo prédio em treino e em teste, o modelo não está sendo testado em algo realmente “novo” — ele já viu um “gêmeo” daquele imóvel no treino. Isso pode inflar artificialmente as métricas de desempenho e esconder o quão bem o modelo realmente generaliza para prédios ou regiões que nunca viu.

### Risco 6 — Proxy de vizinhança (KNN) e regra de exclusividade do treino

Explicação didática: o proxy de localização por KNN usa a mediana de preço dos 10 imóveis mais próximos, excluindo o próprio imóvel do cálculo — isso já evita o erro mais óbvio (o imóvel “se prevendo”). Existe um cuidado adicional necessário: se, ao calcular o proxy para um imóvel do conjunto de teste, os vizinhos usados incluírem outros imóveis também do teste (em vez de vir só do treino), o modelo estaria “espiando” informação que só deveria estar disponível depois — o que infla o desempenho medido em validação/teste sem representar o que acontece na produção real, quando não se tem o valor de venda de um imóvel novo. A regra técnica adotada é detalhada na Seção 3.

### Risco 7 — Coeficiente de segurança e análise de custo-benefício

Explicação didática: o “coeficiente de segurança” é a margem que decide a partir de que ponto uma diferença entre valor declarado e valor previsto é grande o suficiente para gerar sinalização. Esse número deve ser definido a partir de uma análise que mostre quantos casos reais de subdeclaração passariam despercebidos naquele nível — e não de forma arbitrária. Um coeficiente muito conservador (para evitar autuar quem declarou certo) pode fazer o sistema não pegar praticamente nada de subdeclaração real; um coeficiente agressivo demais aumenta o risco de falsos positivos discutido no Risco 2.

### Risco 8 — Variável “andar da unidade” com baixa cobertura e possível viés de ausência

Explicação didática: apenas 35% dos registros têm informação de andar preenchida. A estratégia técnica adotada (usar o valor quando existe, mais uma marca “tem/não tem informação”) é uma boa prática, mas carrega um risco a monitorar: a ausência dessa informação provavelmente não é aleatória — tende a se concentrar em cadastros mais antigos ou em bairros com processos de regularização menos completos. Nesse caso, a “marca de ausência” não estaria realmente informando algo sobre o andar do imóvel, e sim funcionando como um proxy disfarçado de “idade do cadastro” ou de região — o que pode confundir a interpretação do modelo e, em casos extremos, reintroduzir viés de localização por uma porta lateral.

### Risco 9 — Tratamento do tempo na base nova (vendas de dezembro/2018 a junho/2026 misturadas)

Acrescentado em 02/07/2026.

Explicação didática: a base limpa nova contém vendas de dezembro/2018 a junho/2026, e a Lista Final de Parâmetros não tem nenhuma variável de tempo. Medição feita em 02/07/2026 (medir_evolucao_temporal.py): a mediana do R$/m² dos apartamentos subiu +51% de 2021 a 2026 (de R$ 3.687 para R$ 5.570). Sem tratamento, o modelo mistura preços de épocas diferentes como se fossem o mesmo mercado — um apartamento vendido em 2021 por preço normal daquele ano pareceria “subdeclarado” aos olhos de um modelo dominado por preços de 2025/2026, e vice-versa. Fato relevante: o pipeline antigo (produção) já trata o tempo por três vias — deflação pelo IPCA (série 433 do Banco Central), divisão treino/validação/teste por data e variável de tendência temporal. O pipeline novo ainda não herdou nenhuma delas. A NBR 14653-2 exige dados contemporâneos ou homogeneizados à data de referência.

### Risco 10 — Escolha do tipo de modelo e exigências de fundamentação da norma

Acrescentado em 02/07/2026.

Explicação didática: os diagnósticos usam dois tipos de modelo: a regressão hedônica (linear, explicável, com os testes estatísticos que a NBR 14653-2 usa para dar “grau de fundamentação” — significância, p-valor, etc.) e o LightGBM (não linear, mais preciso, mas que não produz esses mesmos testes). Se o modelo final for o LightGBM, a defesa normativa não pode se apoiar nos testes clássicos da norma — precisa se apoiar no estudo de razões (IBAPE 7.8.1/IAAO) e na validação em amostra separada. Isso não impede o uso do LightGBM (o IBAPE/SOBREA 2023 admite técnicas computacionais), mas exige que a estratégia de fundamentação seja decidida por escrito antes do treino. A solução adotada — manter os dois modelos em paralelo — está detalhada na Seção 3.

## 2. Análises Realizadas para Dimensionar Cada Risco

| # | Risco | Análise |
| --- | --- | --- |
| 1 | Contaminação do alvo | Cruzamento da base de transações com fonte de referência de maior confiança (ex.: avaliações bancárias de financiamento, quando disponíveis) para estimar quantas transações do treino têm indício de subdeclaração. Comparação do modelo diagnóstico incluindo e excluindo essas transações suspeitas. |
| 2 | Estimativa pontual vs. faixa | Cálculo do intervalo de predição (não só o valor central) para cada imóvel usando os resíduos do modelo por faixa de valor, com simulação de quantos contribuintes seriam sinalizados usando o valor central vs. o limite inferior da faixa. |
| 3 | Duplicidade e trava técnica | Teste automatizado que, antes de cada treino, verifica se o número de linhas únicas por SQTRANSMISSAO/grupo de duplicata bate com o esperado, como parte do pipeline. |
| 4 | Regressividade vertical | Recálculo de COD, PRD e PRB por decil de valor de venda (não só agregado), repetindo a medição assim que o modelo novo estiver treinado, antes da aprovação do resultado. |
| 5 | Vazamento espacial no split | Comparação da divisão treino/teste usando um esquema de separação por bloco espacial (por prédio ou setor fiscal) com o R²/COD obtidos no split aleatório atual. |
| 6 | Vazamento no proxy KNN | Auditoria do código do cálculo do KNN para confirmar que os vizinhos usados para qualquer imóvel de validação/teste pertencem exclusivamente ao conjunto de treino, com teste sintético controlado. |
| 7 | Coeficiente de segurança | Construção de uma curva de custo-benefício: para cada nível de coeficiente (ex.: 80%, 85%, 90%, 95%), medição de quantos casos de subdeclaração conhecida (ou simulada) seriam detectados vs. quantos contribuintes corretos seriam sinalizados por engano. |
| 8 | Ausência de “andar” não aleatória | Comparação da distribuição de setor fiscal, idade de cadastro e faixa de preço entre registros com e sem informação de andar; teste do modelo com e sem a variável. |
| 9 | Tempo não tratado | Medição da evolução da mediana de R$/m² por ano (medir_evolucao_temporal.py) e definição, junto à equipe, da forma de homogeneização (deflação por índice, variável de tendência, ou ambas). |
| 10 | Tipo de modelo e norma | Registro por escrito, antes do treino, da estratégia de fundamentação de cada modelo (hedônico: testes da NBR; LightGBM: estudo de razões + validação em amostra separada). |

## 3. Soluções Adotadas

### Solução para o Risco 1 — Contaminação do alvo

Critério de tratamento do alvo definido antes do treino: (a) quando houver fonte de maior confiança (avaliação bancária, laudo), essas transações são priorizadas como âncora de calibração; (b) na ausência disso, o resultado do modelo é tratado como estimativa de piso de mercado plausível, nunca como valor “correto” — essa limitação é documentada no relatório de validação normativa, para que a interpretação do sinalizador leve isso em conta.

### Solução para o Risco 2 — Estimativa pontual vs. faixa

Regra de negócio adotada: a sinalização de discrepância usa o limite inferior do intervalo de predição, não a estimativa central. Essa regra é formalizada como requisito técnico do pipeline de inferência, e não apenas como parâmetro ajustável depois — está integrada à previsão do coeficiente de segurança.

### Solução para o Risco 3 — Duplicidade e trava técnica

A deduplicação é implementada como etapa de código versionada e testada (não como instrução textual seguida manualmente), com um teste automatizado que bloqueia o treino caso a contagem de linhas não bata com o esperado.

### Solução para o Risco 4 — Regressividade vertical

PRD e PRB são critérios formais de aprovação do modelo final (com meta 0,98–1,03 e -0,05/+0,05, respectivamente), e não apenas métricas de acompanhamento. Caso o modelo novo continue fora da meta, as alternativas técnicas a testar são: (a) ponderação por faixa de valor no treino; (b) modelagem do erro percentual em vez do valor em log; (c) segmentação do modelo por faixa de valor, caso a distorção esteja concentrada em uma ponta específica.

### Solução para o Risco 5 — Vazamento espacial no split

Adoção de um esquema de validação cruzada espacial (block cross-validation) como validação complementar ao split aleatório atual, reportando as duas métricas lado a lado no relatório de validação normativa — o que dá uma visão mais realista do desempenho do modelo em regiões não vistas.

### Solução para o Risco 6 — Vazamento no proxy KNN

Formalização, no pipeline, da regra “vizinhos do KNN sempre vêm exclusivamente do conjunto de treino”, incluída como item de checklist na etapa de treino (Etapa 4), com teste automatizado equivalente ao proposto na análise.

### Solução para o Risco 7 — Coeficiente de segurança

A decisão de coeficiente fixo é substituída por uma decisão baseada na curva de custo-benefício da análise realizada, escolhendo o ponto que equilibra explicitamente o risco de autuação indevida contra o risco de deixar passar subdeclaração real — com essa escolha registrada e justificada no processo de aprovação.

### Solução para o Risco 8 — Ausência de “andar” não aleatória

A estratégia de “valor + flag de ausência” é mantida condicionada à confirmação, pela análise de distribuição, de que a ausência não está simplesmente replicando o efeito de localização/idade já capturado por outras variáveis. Caso a análise confirme essa sobreposição, a variável “andar” é removida da lista final ou usada apenas como variável auxiliar de baixa importância, sem risco de reintroduzir viés geográfico por via indireta.

### Solução para o Risco 9 — Tempo não tratado

Acrescentado em 02/07/2026.

A forma de homogeneização temporal é definida junto à equipe, entre três opções técnicas já conhecidas e praticadas no pipeline antigo: (a) deflação dos valores por índice de preços (IPCA, série 433 do BCB) até a data de referência; (b) variável de tendência temporal no modelo; (c) combinação das duas. A escolha adotada é registrada formalmente.

### Solução para o Risco 10 — Tipo de modelo e norma

Acrescentado em 02/07/2026.

Os dois modelos são mantidos em paralelo (hedônico como âncora normativa; LightGBM como refinamento), com a estratégia de fundamentação de cada um registrada por escrito antes do treino, e a divergência entre os dois usada como alerta automático de avaliação individual.

## 4. Adendo — Análises Executadas em 02/07/2026

As ferramentas abaixo foram criadas e executadas; nenhum dado foi alterado.

| Ferramenta | O que faz | Resultado da primeira execução |
| --- | --- | --- |
| verificacoes_pre_treino.py | Travas técnicas que impedem o treino em caso de duplicata, sobreposição treino/teste ou deduplicação não aplicada | Bloqueio técnico ativo (proposital): identificados 6 IDs repetidos no treino; 6 transações presentes ao mesmo tempo no treino e na validação/teste (vazamento real, associado aos 12 SQTRANSMISSAO duplicados); 6.129 linhas de venda repetida no treino, tratadas pela regra de deduplicação da Seção 3 |
| gerar_manifesto_treino.py | Congela a “impressão digital” (SHA-256) da base, das amostras e dos scripts em manifesto_treino.json | Manifesto gerado — qualquer alteração futura em dados ou código é detectável |
| comparar_split_espacial.py | Compara divisão aleatória a por bloco de prédio (mesmo modelo diagnóstico das Etapas 5/7) | O risco de vazamento espacial (Risco 5) não se confirmou: erro mediano praticamente igual (18,4% aleatório × 18,2% por prédio); nenhum sinal de inflação por “gêmeos de prédio”. O sorteio aleatório da Etapa 1 se mostrou tecnicamente defensável |
| metricas_iaao_por_decil.py | COD/PRD/PRB por decil de valor, pronto para o modelo novo pós-treino | Demonstração com o valor venal atual: vendas simbólicas (R$ 0,01) concentram-se no 1º decil e distorcem as métricas de média; razão mediana de 0,85–0,91 nos decis 2–4 |
| medir_evolucao_temporal.py | Mede a evolução da mediana de R$/m² por ano | +51% de 2021 a 2026 (R$ 3.687 → R$ 5.570) — dimensiona o Risco 9 |
| Auditoria do KNN (Etapa 7) | Leitura do código do proxy de vizinhança | O cálculo diagnóstico exclui o próprio imóvel, mas usa vizinhos da base inteira — aceitável para a correlação medida na Etapa 7; a regra “vizinhos só do treino” é requisito de código da Etapa 4 (Solução do Risco 6) |

Este parecer registra a análise técnica da Coordenadoria de Inteligência Fiscal e as soluções adotadas para subsidiar a Etapa 4 (Treino do modelo).